ИНВЕСТОРУ И ДЕВЕЛОПЕРУ

Шаблон бизнес-плана гостиницы для банка

Структура документа, поля для заполнения и контроль комплектности проекта

| Формат редактируемый DOCX | Версия 30 июля 2026 |
| --- | --- |

Как использовать. Сначала заполните паспорт и резюме, затем приложите расчёты из финансовой модели. Не удаляйте слабые места: обозначьте способ проверки, владельца действия и срок. Перед подачей сверьте состав с актуальным чек-листом конкретного банка.

Этот файл не является обещанием финансирования, оценкой кредитоспособности или универсальной формой банка. Требования к заёмщику, обеспечению, ковенантам, модели и документам определяет выбранный кредитор на дату рассмотрения.

# 1. Паспорт проекта

| Проект | Рабочее название / юридическое название проекта |
| --- | --- |
| Адрес | Адрес, кадастровые номера участка и объекта |
| Заёмщик | Юрлицо, ИНН, группа компаний, конечные бенефициары |
| Стадия | Идея / права / проектирование / стройка / запуск / действующий объект |
| Формат | Отель / апарт-отель / база отдыха / иной подтверждённый формат |
| Масштаб | Номерной фонд, площадь, этажность, ключевые функции |
| Бюджет | CAPEX без НДС / с НДС, резерв, уже понесённые затраты |
| Финансирование | Собственные средства, кредит, иные источники |
| Оператор | Выбран / short-list / не выбран; роль и форма договора |
| Контакт | Ответственный за пакет, телефон, email, версия документа |

# 2. Резюме для кредитного комитета

| Инвестиционная гипотеза | Почему этот объект, формат и локация способны создать денежный поток |
| --- | --- |
| Источник погашения | Какой денежный поток обслуживает долг; когда он возникает |
| Потребность | Сумма, валюта, срок, график выборки, льготный период |
| Собственное участие | Сумма, доля, форма, подтверждение наличия |
| Ключевые показатели | Загрузка, ADR, выручка, EBITDA/NOI, DSCR, срок возврата - по сценариям |
| Защита downside | Резерв, этапность, фиксированные договоры, гарантии, дополнительные источники |
| Решение сейчас | Что именно требуется от банка на текущей стадии |

Правило резюме. Каждое число должно ссылаться на лист и ячейку модели либо на приложение. Если число пока не подтверждено, укажите статус допущения и дату проверки.

# 3. Заёмщик, структура владения и команда

| Проверка | Комментарий / ссылка |
| --- | --- |
| [ ] Структура группы и бенефициары раскрыты | Схема владения, доли, связанные компании |
| [ ] Роль проектной компании определена | Права на актив, договоры, денежные потоки |
| [ ] История бизнеса и отчётность приложены | Периоды, аудит, управленческий контур |
| [ ] Источники собственных средств подтверждены | Выписки, решения участников, график внесения |
| [ ] Команда проекта названа | Девелопмент, финансы, стройка, продажи, эксплуатация |
| [ ] Конфликты интересов и связанные сделки раскрыты | Подрядчики/арендодатели/оператор внутри группы |

# 4. Права, участок и юридическая готовность

| Контур | Документ | Статус | Следующий шаг |
| --- | --- | --- | --- |
| Права на участок | Выписка / договор | [ ] |  |
| Права на здание | Выписка / договор | [ ] |  |
| ВРИ и ограничения | ПЗЗ / ГПЗУ / иное | [ ] |  |
| Градостроительные параметры | ГПЗУ / экспертиза | [ ] |  |
| ОКН / охранные зоны | Предмет охраны / ограничения | [ ] |  |
| Технические условия | Электро-, вода-, тепло-, связь | [ ] |  |
| Разрешительная схема | Проект / экспертиза / разрешение | [ ] |  |

Зафиксируйте не только наличие документа, но и его дату, срок действия, выдавший орган и влияние ограничения на номерной фонд, бюджет и график.

# 5. Локация, рынок и конкурентное поле

| Проверка | Комментарий / ссылка |
| --- | --- |
| [ ] Границы рынка определены | Город / курорт / зона доступности; почему именно так |
| [ ] Сегменты спроса описаны | Деловой, событийный, туристический, групповой, долгий проживающий |
| [ ] Сезонность измерена | Месяцы, события, ограничения данных |
| [ ] Конкуренты сопоставимы | Формат, класс, локация, номерной фонд, услуги |
| [ ] ADR и загрузка имеют источники | Дата наблюдения, метод, диапазон, не единичный тариф |
| [ ] Новая ёмкость предложения учтена | Стройка, реконструкция, заявленные открытия |
| [ ] Downside рынка описан | Что происходит при снижении ADR/загрузки или сдвиге запуска |

# 6. Концепция и продукт

| Целевая аудитория | Кто выбирает объект, цель поездки, критерии выбора |
| --- | --- |
| Позиционирование | Какую задачу гостя решает объект и чем отличается |
| Категории номеров | Количество, площади, вместимость, доли |
| Общественные функции | F&B, конференции, SPA, coworking и роль в экономике |
| Сервисная модель | Штат, аутсорсинг, режимы работы, стандарты |
| Цифровой контур | PMS, channel manager, CRM, BI, платежи, доступы |
| Классификация | Планируемая категория и статус подготовки |

# 7. Проектирование, стройка и запуск

| Веха | Плановая дата | Зависимость | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Концепция и операторское ТЗ |  | Исходные данные |  |
| Проектная документация |  | Концепция / ТУ |  |
| Экспертиза и разрешения |  | Проект |  |
| Строительно-монтажные работы |  | Финансирование / подряд |  |
| Оснащение и IT |  | Поставка / интеграции |  |
| Найм и предпродажи |  | Бренд / тарифы / каналы |  |
| Техническое открытие |  | Готовность контуров |  |
| Стабилизация |  | Ramp-up спроса |  |

# 8. CAPEX и источники финансирования

| Периметр | База оценки | Сумма | Резерв / риск |
| --- | --- | --- | --- |
| Права / приобретение | Договор / оценка |  |  |
| Проектирование / согласования | Смета / оферты |  |  |
| Строительство / реконструкция | Сводный расчёт |  |  |
| Инженерия | ТУ / сметы |  |  |
| FF&E / OS&E | Спецификации |  |  |
| IT и цифровой запуск | Архитектура / оферты |  |  |
| Предоткрытие и оборотный капитал | Помесячный план |  |  |
| Проценты и комиссии периода | График долга |  |  |
| Резерв | Метод и база |  |  |

# 9. Операционная и коммерческая модель

| Проверка | Комментарий / ссылка |
| --- | --- |
| [ ] Роль оператора зафиксирована | Управление / франшиза / аренда / собственная команда |
| [ ] Вознаграждение связано с моделью | База, incentive, маркетинговые/системные сборы |
| [ ] План продаж раскрыт | Прямые, OTA, корпоративные, группы, партнёры |
| [ ] Тарифная архитектура описана | BAR, сегменты, ограничения, календарь |
| [ ] Штат и ФОТ рассчитаны | Позиции, ставки, налоги, график найма |
| [ ] Закупки и договоры эксплуатации учтены | Коммунальные, прачечная, питание, охрана, ремонт |
| [ ] Отчётность собственнику определена | P&L, cash flow, KPI, периодичность, доступ к данным |

# 10. Финансовая модель и долг

| Проверка модели | Base | Downside | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR и загрузка |  |  | Источники и ramp-up |
| Выручка по потокам |  |  | Rooms / F&B / прочее |
| Операционные расходы |  |  | Постоянные / переменные |
| EBITDA / NOI |  |  | Сверка определения |
| CAPEX и выборка кредита |  |  | Помесячно |
| Проценты / комиссии |  |  | Фикс./плавающая ставка |
| CFADS |  |  | Определение банка |
| DSCR |  |  | Формула и минимум |
| Погашение / balloon |  |  | Источник выплаты |
| Контроль баланса |  |  | Ошибки модели = 0 |

Стресс-тест. Минимум проверьте одновременное снижение загрузки и ADR, рост CAPEX, задержку открытия и изменение стоимости долга. Не складывайте риски механически без объяснения причин и управленческих действий.

# 11. Обеспечение, ковенанты и контроль

| Обеспечение | Активы, поручительства, залоги прав/счетов, оценка и ограничения |
| --- | --- |
| Счета и waterfall | Куда поступает выручка, очередность платежей, резервы |
| Ковенанты | Финансовые и нефинансовые; периодичность тестирования |
| Условия выборки | Документы и события до каждого транша |
| Контроль стройки | Техзаказчик, мониторинг, подтверждение работ |
| Отчётность | Состав, формат, сроки, ответственный |

# 12. Реестр рисков и действий

| Риск | Вероятность | Влияние | Мера / владелец / срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Права и разрешения |  |  |  |
| Рост CAPEX |  |  |  |
| Сдвиг графика |  |  |  |
| Недостижение номерного фонда |  |  |  |
| ADR / загрузка ниже плана |  |  |  |
| Слабый предпродажный период |  |  |  |
| Оператор / команда |  |  |  |
| Ставка / рефинансирование |  |  |  |
| Ликвидность собственника |  |  |  |

# 13. Приложения и финальный контроль

| Проверка | Комментарий / ссылка |
| --- | --- |
| [ ] Финансовая модель приложена | Версия, дата, автор, лист контрольных проверок |
| [ ] Исходные данные к модели приложены | Источники, даты, допущения |
| [ ] Документы по правам и ограничениям приложены | Реестр файлов |
| [ ] Бюджет подтверждён | Сметы, оферты, договоры, резерв |
| [ ] График проекта согласован | Критический путь и владельцы |
| [ ] Рыночный анализ воспроизводим | Выборка, метод, ограничения |
| [ ] Документы оператора приложены | Письмо / term sheet / договор - если требуется |
| [ ] Все цифры резюме сверены с моделью | Ссылки на ячейки и версии |
| [ ] Требования конкретного банка сверены | Дата чек-листа и контакт банка |

Следующий шаг. После заполнения проведите независимую сверку прав, технической реализуемости, рынка и экономики. Raido Projekt может проверить гостиничную концепцию, модель, операторский контур и подготовить материалы к обсуждению с кредитором.

rprojekt.ru/services/paket-dlya-banka